Coordenadoria de Controle de Doenças

Centro de Referência e Treinamento DST/Aids

Núcleo de Engenharia de Manutenção e Projetos

Objeto: 	ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FISICO REFORMA DE						ANEXO:

BANHEIROS DO ANEXO VESTIARIOS E CASA DE PESQUISA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM		DESCRIÇÃO/AREA			DURAÇÃO EM DIAS						01      30       60       90      120

INICIO TERMINO   DURAÇÃO

.1		CASA PESQUISA BANHEIRO TÉRREO E

SUPERIOR												01      30       60       90      120																		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FINANCEIRO 	20 %											R$     R$       R$      R$     R$

0%    5%       5%      5%    5%

.2	   	ANEXO VESTIÁRIOS CRT e VESTIARIOS

TERCERIZADOS

01      30      60       90      120		                     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FINANCEIRO     68 %				    					                      	R$      R$       R$     R$     R$	          										     			                                                   0%     15%     15%  18%   20%

.3	 	 LIMPEZA CONSTANTE DOS LOCAIS PARA

EVITAR CONTAMINAÇÃO

01      30      60       90      120		                     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FINANCEIRO     9%				    					                          R$      R$      R$      R$     R$

%       2%      2%     2%     3%

Objeto: 	ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FISICO REFORMA DE						ANEXO:

BANHEIROS DO ANEXO VESTIARIOS E CASA DE PESQUISA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM		DESCRIÇÃO/AREA			DURAÇÃO EM DIAS						01      30       60       90      120

INICIO TERMINO   DURAÇÃO

.4	  	 PROJETOS EXECUTIVO E “AS BILT

E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE

OBRAS                                                             	                                                              01       30     60        90      120

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FINANCEIRO     3%				    				                                    R$       R$      R$      R$      R$

%        2%     2%      2%     3%

TOTAL FINANCEIRO MENSAL		                                                                                                                 R$      R$      R$      R$      R$

%        22%   23%  26%    29%

TOTAL FINANCEIRO ACUMULO	       R$	            R$             R$            R$            R$             R$	       R$            R$               R$              R$

NOME DA EMPRESA:								Nome Responsável cronograma: